É P Í T É S S Z E R V E Z É S   II.

2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens				Előadás: heti 1 óra (hétfő)

## PMEKNF 965	120/v/2						     A-314 (13.00-14.30)

1. hét:		II. 08.		A félévi követelményrendszer ismertetése.

Az építőipari termelési folyamat részei.

Időbeli szervezés típusai, jellemzőik, ábrázolási technikájuk.

Folyamatkapcsolási módok, jellemzőik.

A lineáris ütemterv készítésének lépései.

3. hét:		II. 22.		A munkamenet-és munkaerő-ütemterv készítési módja,

összefüggésük, ábrázolásuk. A munkafolyamat-alkotás szempontjai, a vezér- folyamat szerepe, kiválasztási módja.

A munkamenet és munkaerő-ütemterv összehangolása.

5. hét:		III. 08.		Az anyagfelhasználási- és szállítási ütemterv készítése, funkciója,

ábrázolási módja; (numerikus, grafikus). A tartalékgörbe szerepe,

az integrál- és differenciálgörbék szerkesztése, jelentőségük.

A gépfelhasználási ütemterv készítése, tartalma, ábrázolása.

A pénzfelhasználási ütemterv készítése, szerepe.

7. hét:		III. 22.		1. FM.

9. hét:		IV. 05.		A hálódiagramos termelésszervezés kialakulása.

A hálók fajtái (CPM, MPM, PERT, stb)

A CPM háló elemei, összefüggésük, készítésének menete.

A tevékenységjegyzék összeállítása.

A tevékenységek időtartamának meghatározása.

11. hét:	IV. 19. 	Szerkesztési szabályok, technikai fogások.

A CPM háló időelemzése, az időelemzés lépései.

A kritikus út fogalma, meghatározása.

A tartalékidők fajtái, jelentőségük, számításuk módja.

13. hét:	V. 03.		2. FM.

15. hét	V. 17.		Felmérők pótlása

P é c s, 2010. február 4.

Barabás Béla

főiskolai docens

É P Í T É S S Z E R V E Z É S   II.

2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens				Gy: heti 2 óra (hétfő)

## PMEKNF 965	120/v/2					       A-314 (11.15-12.45)

1. hét:		II. 08.		A félévi követelményrendszer ismertetése.

Lineáris ütemterv feladat kiadása.

2. hét:		II. 15.		Munkafolyamatok alkotása.

3. hét:		II. 22.		Munkaigényességek számítása.

Időtartamszámítás, létszámmeghatározás.

4. hét:		III. 01.		A munkamenet-ütemterv készítése.

Munkaerő-ütemterv készítése.

5. hét:		III. 08. 	A munkamenet és munkaerő-ütemterv összehangolása.

Létszámkiegyenlítés.

6. hét:		III. 15.		Nemzeti ünnep

7. hét:		III. 22.		Pénzfelhasználási ütemterv készítése.

Szervezési műszaki leírás készítése.

8. hét:		III. 29.		Tavaszi szünet

9. hét:	IV. 05. 	Ütemterv feladat beadása.

CPM hálós feladat kiadása.

A tevékenységjegyzék összeállítása.

10. hét:	IV. 12. 	A tevékenységek időtartamainak számítása.

11. hét:	IV. 19.		A CPM háló logikai elemzése.

12. hét:	IV. 26. 	A CPM háló időelemzése, kritikus út számítása.

13. hét:	V. 03.		Szervezési műszaki leírás készítése.

14. hét:	V. 10.		CPM hálós feladat beadása.

15. hét:	V.17.		Ismétlés, pótlások.

P é c s, 2010. február 4.

Barabás Béla

főiskolai docens

M A G A S - ÉS   M É L Y É P Í T É S

2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens				Előadás: heti 1 óra (hétfő)

## PMURNF 966	120/v/2						     A-314 (13.00-14.30)

2. hét:		II. 15.		A félévi követelményrendszer ismertetése.

3. hét:		II. 22.		(14.45-16.15)

Folyamatosság és szerepe az építőipari termelésszervezésnél.

Építőipar sajátosságai, iparosítás az építőiparban. A folyamatos

Termelésszervezés feltételei, módszerei.

4. hét:		III. 01.		Szalagszerű termelésszervezés lényege, ábrázolási módjai.

Ciklogramok és befolyásoló tényezőik.

Sorrendprogramozás az építőiparban.

6. hét:		III. 15.		Nemzeti ünnep

7. hét:		III. 22.		(14.45-16.15)

1. FM.

8. hét:		III. 29.		Tavaszi szünet

10. hét:	IV. 12.		Az MPM háló elemei, összefüggésük, készítésének menete.

A tevékenységjegyzék összeállítása.

A tevékenységek időtartamának meghatározása.

12. hét:	IV. 26. 	Szerkesztési szabályok, technikai fogások.

A CPM háló időelemzése, az időelemzés lépései.

A kritikus út fogalma, meghatározása.

A tartalékidők fajtái, jelentőségük, számításuk módja.

13. hét:	V. 03.		(14.45-16.15)

2.FM.

14. hét:	V. 10.		Felmérők pótlása

P é c s, 2010. február 4.

Barabás Béla

főiskolai docens

M A G A S - ÉS   M É L Y É P Í T É S

2009/2010. tanév II. (tavaszi) félév

T A N T Á R G Y I   T E M A T I K A

Építettkörnyezetmérnök asszisztens				Gy: heti 2 óra (hétfő)

## PMURNF 966	120/v/2					       A-314 (14.45-16.15)

1. hét:		II. 08.		A félévi követelményrendszer ismertetése.

2. hét:		II. 15.		Magasépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.

Munkahelylátogatás.

4. hét:		III. 01.		Magasépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.

5. hét:		III. 08. 	Magasépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.

Munkahelylátogatás.

6. hét:		III. 15.		Nemzeti ünnep

8. hét:		III. 29.		Tavaszi szünet

9. hét:	IV. 05. 	Mélyépítési technológiai folyamatsorrendek meghatározása.

10. hét:	IV. 12. 	MPM hálós feladat kiadása.

11. hét:	IV. 19.		MPM hálós feladat készítése.

12. hét:	IV. 26. 	MPM hálós feladat készítése.

13. hét:	V.03.		Feladatkonzultáció. (15.30 – 16.15)

14. hét:	V. 10.		MPM hálós feladat beadása.

15. hét:	V.17.		Ismétlés, pótlások.

P é c s, 2010. február 4.

Barabás Béla

főiskolai docens